项目榜单

| 榜单名称 | 适用于光伏薄膜电池的三银高性能节能玻璃制备关键工艺技术开发及产业化 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业领域及方向 | 新材料领域---先进基础材料---四、先进无机非金属材---<二> 绿色建材--152三银高性能节能玻璃 |  |  |
| 启动时间 | 2023-9-1 | 计划 完成时间 | 2026-9-1 |
| 榜单具体内容 | 工作方案 采用磁控溅射或电子束蒸发等PVD镀膜技术，制备大面积高性能三银玻璃，具体研究内容包括： ###### 通过常规三银使用的材料进行材料性能分析，找到能改善三银性能的新材料，用于高性能三银膜系顶层设计； ###### 通过分析常规三银沉积时的基底温度、膜层沉积速率、工艺气压、放电电压、电流等工艺参数，明确各个工艺参数对膜层光电特性、微观结构、结晶特性等的影响，确定制备高性能三银的最佳工艺参数； - 在得到上述最佳工艺参数的基础上，通过对当前设备结构及关键部件进行改造，如镀膜腔体设计、阴极结构、溅射电源等，使得其关键工艺参数的可调节幅度进一步优化，提升膜层光电热性能； - 研究热处理、电子束处理、离子束处理等后处理工艺对三银的性能提升效果。包含不同温度处理、不同束流的电子束或离子束处理工艺，确认最佳膜层后处理工艺方向及工艺参数，从而得到满足薄膜光伏使用的高性能三银玻璃； - 解决高性能三银在光伏薄膜电池产业化上的其他工艺问题。 ###### 技术指标要求 - 辐射率≤0.04； - 透光率 T/遮阳系数 Sc≥1.7； 主要设施及配套条件 - 具备三银LOWE玻璃的磁控溅射生产线； - 对三银高性能进行快速检测的配套测试设备； - 对膜层进行微观结构、结晶性能检测的配套设备； ###### 预期成果形式： - 提交最终研究成果《适用于光伏薄膜电池的三银高性能节能玻璃制备关键工艺技术开发及产业化》研究报告1份； - 开发出制备薄膜光伏用高性能三银玻璃的全套生产工艺，包含大型PVD镀膜生产线改造及膜层后处理设备，以及对产品光电特性进行快速检测的设备等全套完整设备解决方案； - 申请专利≥4项，其中发明专利≥2项。 以上述分任务列出的考核指标和成果形式作为验收的主要依据。揭榜方申请发明专利应取得受理通知书；项目研究报告应通过技术专家联合评审；开发设备等成果以实物通过技术专家现场审核验收。 |  |  |
| 榜单效益目标 | ###### 按照当前业内16%的组件转换效率计算，100MW薄膜光伏电池产能全部使用高性能三银玻璃，则需要的高性能三银玻璃共为62万平米，以预估的市场售价55~72元/m2来计算，对应年产值在3500万以上。 ###### 若该薄膜光伏用高性能三银玻璃开发成功后，由于薄膜光伏电池大规模使用的市场空间非常巨大，据测算，2025年以后光伏薄膜电池大规模量产，其产量是以GW为单位。目前高档建筑幕墙玻璃的市场一半以上会变成光伏幕墙一体化，光伏幕墙一体化必使用高性能三银，按照1GW光伏幕墙市场，高性能三银玻璃产值也是以十亿为单位。 |  |  |